附件1：

江门市蓬江区棠下镇卫生院专项债券信息

江门市蓬江区棠下镇卫生院专项债券资金纳入财政预算管理，以政府性基金收入偿还。棠下镇卫生院住院大楼项目于2020年1月申请并获批2020年提前批专项债资金2000万元。2020年1月至2020年9月项目共支出专项债资金1000万元，主要用于支付工程进度款978.45万元（2019年11月至2020年7月），工程监理费及其他费用21.55万元。2020年9月，受疫情影响，项目工程建设缓慢，将2020年提前批专项债资金2000万元中的1000万调整至滨江二期环境综合整治及生态保护项目。本项目债券资金已全部支出完毕。本债券项目未涉及需要公开的重大事项调整。